# 2025 Q3 产品线复盘会议纪要

会议信息：时间 2025-09-15，地点 3号会议室+线上Zoom，主持人 陈总

## 一、智能客服系统

智能客服Bot V2已上线，覆盖80%常规咨询。满意度从3.2分提升至4.1分。

遗留问题：复杂场景转接耗时45秒，知识库更新需2-3个工作日。

## 二、数据看板系统

运营数据看板V3已交付，日均活跃120人。

大屏模式低配机器卡顿，Chrome内存超1.5GB。数据导出仅支持CSV。

## 三、权限管理系统

RBAC权限管理内网灰度测试中，已覆盖80%部门。

审批流角色继承存在权限泄漏隐患，SSO集成还需4周。

## 四、团队与资源

当前研发团队总人数35人。Q3有2位同事离职（前端张三、后端李四），预计Q4可补充3位新同事。

服务器成本Q3累计18万元，Q4预算22万元。