## Slide 1: 智能服务中台
Q3 项目规划与进度汇报
项目总负责人：张伟

## Slide 2: 当前里程碑
M1: 核心架构搭建 — 2025Q1 ✅
M2: 试点客户A上线 — 2025Q2 ✅
M3: 客户B与客户C并行接入 — 2025Q4 🔶
M4: 全功能稳定版发布 — 2026Q1 ⏳

## Slide 3: 资源与预算
团队：8名工程师（前端2+后端4+测试1+DevOps1）
Q3季度预算：120万元（审批中）
项目总负责人为张伟

## Slide 4: 关键风险
1. 客户C私有化部署要求超预期
2. 资深后端李明预计Q3末离职
3. 预算审批延迟可能影响Q4资源